5.9 迭代和问题

本文档中的内容是需要在 5.9 晚的会议上确定下来以后干什么，怎么做，还有哪些迭代的方向。 并且从现有问题出发，一些地方要不要做，怎么做。 进一步收敛我们的 mvp 的边界。

## Agent 处理链路事前确认机制

### 一、问题描述

当前流程的问题：

AutoMage 主链路是 Staff 日报 → Manager 汇总 → Dream 决策 → Boss 确认 → 任务回流。

当前代码中，Agent 解析完用户的飞书消息后直接写入正式数据库，没有人工确认环节：

Plain Text Staff 发消息 → Agent 解析 → 直接写入 staff_reports 表 → 回复"日报已收到"

溯源：

写入逻辑：automage_agents/skills/staff.py:25 → post_daily_report() 直接调用 api_client.post_staff_report()

路由逻辑：automage_agents/integrations/router.py:24-25 → DAILY_REPORT_SUBMITTED 事件直接触发 post_daily_report()

回复逻辑：automage_agents/integrations/feishu/messages.py:86-98 → 回复"日报已收到"，无确认环节

这导致的后果：

信息失真向上流转：如果 Agent 遗漏了某项已完成的工作，错误的日报会被 Manager 汇总、Executive 决策，一路放大

事后纠错代价大：发现错误后需要发起纠错→审批→级联重算（日报修正→汇总重算→决策重算），流程复杂且消耗资源

无法监控 Agent 质量：没有机制统计哪些 Agent 节点经常出错，只能靠人工发现

这直接违背了 AutoMage 项目的核心宗旨：

项目要解决的第一个问题就是"信息被层层过滤"（飞书知识库 01 项目总览与边界 → AutoMage-2 项目边界与 MVP 验证 文档第 2.1 节）。如果 Agent 本身就在源头制造失真，后续所有环节都建立在错误数据上。

### 二、修正思路

核心策略：先确认，后写入

将流程从"先写入后纠错"改为"先确认后写入"：

Plain Text Staff 发消息 → Agent 解析 + 结构化 → 生成草稿 → 发回 Staff 确认 ↘ Staff 确认 → 写入正式 DB → 向上流转 ↘ Staff 修改 → Agent 重新结构化 → 再发回确认

Manager 层同理：

Plain Text Manager 发消息 → Agent 汇总 → 生成草稿 → 发回 Manager 确认 → 确认后写入正式 DB → 向上流转

关键设计决策：

| 决策 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 确认是否强制 | 强制 | 系统核心价值是"信息不失真"，跳过确认等于失去意义 |
| 超时时长 | 2 小时 | 平衡确认质量和流程效率，避免阻塞 |
| 超时行为 | 自时自动确认 | 避免用户忘记确认导致流程阻塞 |
| Manager 层是否也确认 | 是 | 汇总如果失真，Executive 决策也会跟着错 |
| Executive 层是否确认 | 否 | 已有 A/B 选择机制，本身就是确认 |
| 纠错是否保留 | 降级为边缘场景 | 主流程通过事前确认消除大部分错误，纠错仅用于极端情况 |

新增数据表：

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| draft_reports | 事前确认草稿 | user_id, role, report_type, draft_payload, status, rework_count, timeout_at |
| agent_performance_logs | Agent 质量监控 | agent_node_id, skill_name, total_processed, total_rejected, avg_rework_cycles |

草稿状态机：

Plain Text draft → pending_verification → verified → submitted（写入正式表） ↘ rejected → redrafting → pending_verification ↘ auto_confirmed（超时 2 小时）

### 三、对现有代码的影响

需要修改的文件：

| 文件 | 修改内容 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| automage_agents/skills/staff.py:15-29 | post_daily_report() 改为两阶段：先生成草稿，确认后再写入 | 直接写入，无草稿阶段 |
| automage_agents/skills/manager.py | generate_manager_report() 同样改为两阶段 | 直接写入 |
| automage_agents/integrations/router.py:23-25 | 新增 report_verification_confirmed 和 report_verification_rejected 事件处理 | 只有 DAILY_REPORT_SUBMITTED 直通 |
| automage_agents/integrations/feishu/events.py:95-107 | _classify_text_message() 新增确认/拒绝关键词识别 | 只有 6 种消息分类 |
| automage_agents/integrations/feishu/messages.py:61-67 | 新增 build_verification_card() 方法 | 只有 build_daily_report_card() |
| automage_agents/db/models.py | 新增 DraftReportModel 和 AgentPerformanceLogModel | 无草稿和性能监控表 |
| automage_agents/core/enums.py | 新增 REPORT_VERIFICATION_CONFIRMED 和 REPORT_VERIFICATION_REJECTED 事件类型 | 无确认相关事件 |

不需要修改的部分：

| 组件 | 原因 |
| --- | --- |
| automage_agents/server/app.py | 后端 API 的 staff report 写入接口不变，只是调用时机从"立即"变为"确认后" |
| automage_agents/api/mock_client.py | Mock 后端逻辑不变 |
| automage_agents/schemas/staff_v1.py | Schema 定义不变，草稿和正式数据用同一个 schema |
| automage_agents/integrations/feishu/identity.py | 用户映射逻辑不变 |

### 四、验证方案

4.1 单元测试验证

| 测试场景 | 预期结果 |
| --- | --- |
| Staff 发送日报 → Agent 生成草稿 → 不写入正式表 | draft_reports 有记录，staff_reports 无记录 |
| Staff 回复"确认" → 草稿写入正式表 | staff_reports 有记录，draft_reports status=verified |
| Staff 回复修改内容 → Agent 重新结构化 | draft_reports rework_count=1，重新进入 pending_verification |
| 2 小时超时 → 自动确认 | draft_reports auto_confirmed=true |
| Manager 层同样走确认流程 | manager_reports 在确认后才写入 |

4.2 集成测试验证

| 测试场景 | 预期结果 |
| --- | --- |
| 完整主链路：Staff 确认日报 → Manager 确认汇总 → Executive 决策 → 任务回流 | 全链路数据正确，无级联重算 |
| Agent 质量监控：连续 3 次拒绝 → 触发审查标记 | agent_performance_logs flagged_for_review=true |
| 超时场景：Staff 发日报后不回复 → 2 小时后自动确认 → 正常向上流转 | 流程不阻塞 |

4.3 E2E 演示验证

演示脚本：

Staff 通过飞书发送日报："今天完成了 12 个客户线索跟进，遇到的问题是交付周期不明确，明天继续跟进报价"

Agent 解析后发送确认卡片，展示结构化内容

Staff 回复"确认"

系统写入正式 staff_reports 表

Manager 收到汇总草稿，确认后写入 manager_reports

Executive 生成决策草案，选择方案

任务回流到 Staff

WebUI 工作流面板展示完整链路

4.4 Agent 质量监控验证

| 指标 | 验证方式 | 阈值 |
| --- | --- | --- |
| 确认通过率 | 一次确认通过 / 总确认数 | > 80% |
| Agent 拒绝率 | total_rejected / total_processed | < 30%（超过则标记审查） |
| 超时自动确认率 | auto_confirmed / total | < 10%（超过 50% 说明用户不参与） |
| 平均确认时长 | (confirmed_at - created_at) 均值 | < 10 分钟 |

### 五、溯源汇总

| 内容 | 来源 |
| --- | --- |
| 项目宗旨和核心问题 | 飞书知识库 01 项目总览与边界 → AutoMage-2 项目边界与 MVP 验证 文档第 2.1 节 |
| 当前日报写入逻辑 | automage_agents/skills/staff.py:15-29 → post_daily_report() |
| 当前路由逻辑 | automage_agents/integrations/router.py:23-54 → InternalEventRouter.route() |
| 当前消息分类 | automage_agents/integrations/feishu/events.py:95-107 → _classify_text_message() |
| 当前回复逻辑 | automage_agents/integrations/feishu/messages.py:77-98 → build_processing_result_reply() |
| 现有数据库模型 | automage_agents/db/models.py → StaffReportModel, ManagerReportModel |
| 现有事件类型 | automage_agents/core/enums.py → InternalEventType 枚举 |
| Landing Page 字段规划 | references/landing_page_p0_p1_p2.md |
| WebUI PRD | 飞书文档 Ldynwv0ani174ykaU16caC7wn6e |

## 日报内容真实性校验机制

### 一、问题背景

Staff 通过飞书 IM 提交日报后，系统当前只做结构校验（字段是否存在、类型是否正确），不做事实校验（员工声称的工作成果是否真实）。

具体来说，当前链路中：

schema_tools.py 的 validate_staff_report_payload() 只检查 7 个必填字段是否存在

staff_v1.py 的 coerce_staff_report_v1_payload() 只做结构规范化，_signature() 是自签名无外部验证

manager.py 的 generate_manager_report() 直接接收 Manager 给的汇总内容提交，不交叉验证

后端 service.py 只做冲突检测和 RBAC，不做内容真实性校验

结果：员工可以在日报中虚报工作量，系统无法自动发现。

### 二、讨论方向

#### 方向 A：交叉数据源自动验证（长期目标）

员工声称"完成了任务 X"或"提交了代码"，系统自动与外部数据源比对：

| 声称内容 | 可验证的数据源 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 完成了任务 | TaskModel | 检查任务是否分配给该员工、是否真的被标记完成 |
| 提交了代码 | Git commit log | 按 user + date 查 commit |
| 客户跟进 | CRM 系统 | API 对比 |
| 参加了会议 | 飞书日历 | 查日历 API |

问题：当前项目没有集成任何外部数据源（CRM、Git、日历均未对接）。MVP 阶段无法实现。

#### 方向 B：Manager 人工审核（当前推荐）

不自动判断真假，在 Manager 汇总环节增加审核确认步骤：

Staff 提交日报 → Manager 在 WebUI 看到日报详情 → Manager 标记"已确认"或"有疑问"

有疑问则进入纠错流程（correction_requests）

Manager 作为"人肉验证器"，因为他了解团队实际工作情况

问题：依赖 Manager 主动审查，如果 Manager 不看则形同虚设。需要设计提醒机制（如未审核日报的定时提醒）。

符合项目哲学：AI 不做判断，人做判断。AI 只负责结构化和呈现。

#### 方向 C：历史模式检测（P2）

不验证单次日报，而是检测长期模式异常：

连续 N 天声称大量完成但任务完成率始终很低

work_progress 长度突然异常变化

声称完成的任务不在自己名下

从未报告过任何问题

这些作为"可疑信号"推送给 Manager，但不自动判定为虚报。

问题：需要积累足够的历史数据才有意义，不适合 MVP 阶段。

#### 方向 D：任务关联验证（P1 可做）

当前 staff_v1.py 已有 task_progress 和 related_task_ids 字段，但由 Staff 自己填写。

系统可以自动检查：声称完成的任务是否分配给自己、是否存在、状态是否一致。生成 validation_signals 附在日报上供 Manager 参考。

问题：只覆盖"有任务关联"的场景，对于日常性工作（客户沟通、会议等）无法验证。

### 三、后续计划

| 阶段 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| MVP | 方向 B：Manager 在 WebUI 手动审核日报，结合纠错流程 | 随 WebUI 一起 |
| P1 | 方向 D：任务关联自动验证，生成 validation_signals | WebUI 之后 |
| P2 | 方向 C：历史模式检测，可疑信号推送 | 积累数据后 |
| 远期 | 方向 A：接入 Git/CRM/日历等外部数据源做全自动验证 | 数据源对接后 |

当前结论：MVP 阶段采用方向 B（Manager 手动验证），作为未来迭代方向逐步引入自动验证能力。

## 组织情报 Agent 系统

本章节定义一个独立的 Agent 系统，作为 AutoMage 决策链路的中枢情报层。WebUI 侧的功能定义见 WebUI PRD 文档《模块七：组织情报管理》章节。

### 一、系统定位

组织情报 Agent 是一个独立于 Staff / Manager / Executive 的 Agent 系统。它的目标是：

每天自动同步和更新知识库内容，让 Agent 决策链路拥有公司级别的上下文

为 Executive Agent 提供实时决策支持，帮助 Boss 做出贴合公司实际的判断

验证 Staff 日报的真实性，在信息进入 Manager 汇总之前发现事实偏差

与现有 Agent 的关系：

Plain Text ┌─────────────────────────┐ │ Organizational │ │ Intelligence Agent │ │ (中枢情报层) │ └────────┬────────────────┘ │ 提供上下文（按需查询） ┌─────────────┼─────────────┐ ▼ ▼ ▼ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ Staff │ │ Manager │ │Executive │ │ Agent │ │ Agent │ │ Agent │ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ ▲ │ 日报提交后自动触发验证 │ ┌────────┴────────────────┐ │ Fact Verification │ │ (日报真实性校验) │ └─────────────────────────┘

三大职责：

| 职责 | 说明 | 触发方式 |
| --- | --- | --- |
| 情报聚合与知识库更新 | 每天自动同步组织架构、人员状态、业务指标到知识库 | 定时任务（cron，每日一次） |
| 决策上下文供给 | 当 Manager/Executive Agent 需要组织背景时，提供实时上下文 | Agent 间通信（按需） |
| 日报事实验证 | 接收 Staff 日报后，交叉验证内容与组织情报是否一致 | 事件驱动（日报提交后） |

### 二、数据来源

#### 第一层：IM 知识库导入（MVP）

用户在 WebUI 管理面板中配置 IM 知识库源（飞书 Wiki node_token 列表），系统通过 lark-cli docs +fetch 定期同步。

复用现有的 feishu_sync.py 管线，但配置来源从 TOML 文件迁移到数据库（intelligence_sources 表）。

溯源：

当前配置：configs/feishu_knowledge.example.toml → 10 个 section 的 node_token

同步逻辑：automage_agents/knowledge/feishu_sync.py:57 → sync_feishu_knowledge()

CLI 客户端：automage_agents/integrations/feishu/docs_cli.py:36 → FeishuDocsCliClient

#### 第二层：组织内部数据聚合（MVP）

从现有数据库表中聚合：

| 数据 | 来源表 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 组织架构树 | users 表的 manager_user_id 链 | 字段存在，从未被遍历构建 |
| 人员日报提交率 | staff_reports + users | Scheduler 已有单日计算逻辑 |
| 任务完成率 | tasks 表 | 数据存在，无聚合 API |
| 决策历史 | decision_records + decision_logs | 数据存在，无趋势分析 |
| 部门健康度 | scheduler/services.py 的 workforce_efficiency | 只算当天，无历史趋势 |

溯源：

Scheduler 聚合：automage_agents/scheduler/services.py:200-378 → 最有实质的组织感知代码

组织字段透传：automage_agents/integrations/router.py:138-155 → org_id, department_id, manager_node_id 只做 passthrough

#### 第三层：外部平台接入（P2，仅标注）

GitHub 代码活动

运营平台数据（小红书、B 站等）

CRM 系统

当前阶段只做 IM 平台，外部平台作为架构预留。

### 三、待讨论：Dream 机制归属

#### 当前状态

Dream 机制目前在 automage_agents/skills/executive.py 中实现：

dream_decision_engine()（line 19）：生成决策草案

commit_decision()（line 40）：提交正式决策

_default_decision_options()（line 80）：生成占位符 A/B 选项（Conservative vs Aggressive）

当前 Dream 的实际决策逻辑依赖后端 api_client.run_dream() 返回数据，本地只做结构组装。

#### 方案 A：留在 Executive Agent

Executive Agent 继续负责 Dream 决策草案生成和 Boss 确认交互

组织情报 Agent 只提供上下文，不参与决策生成

优点：职责边界清晰，Executive 对决策结果负责

缺点：Dream 生成的选项质量依赖 Intelligence Agent 提供的上下文质量，两个 Agent 之间需要频繁通信

#### 方案 B：迁移到组织情报 Agent

组织情报 Agent 负责生成决策草案（基于全量组织情报）

Executive Agent 只负责与 Boss 的 IM 交互和最终确认

优点：Dream 可以访问全量情报，生成更贴合实际的选项

缺点：决策生成和决策确认分离在两个 Agent，责任链变长

#### 需要会议确定的点

Dream 决策草案的生成应该由谁发起？（Executive 按需请求 / Intelligence 定期生成 / 事件触发）

Dream 需要访问哪些上下文？（仅当前 Manager 汇总 / 全量历史决策 / 组织画像 / 全部）

Executive Agent 的"最终决策把门"职责是否不受归属影响？

当前共识：Executive Agent 始终作为最终决策的把门人，负责和 Boss 的 IM 交互。Dream 归属的讨论不影响这个原则。

### 四、待讨论：更新频率

当前设定：每日一次（cron 定时任务）。

需要讨论的场景：

| 场景 | 每日一次是否足够 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 组织架构变更 | 足够 | 人员转岗/入职/离职不会每小时发生 |
| 日报验证 | 足够 | 日报本身就是每日提交 |
| 业务指标趋势 | 足够 | 趋势分析不需要实时 |
| 紧急决策支持 | 可能不足 | 如果 Boss 突然需要最新数据，每日快照可能是昨天的 |
| 人员状态（请假/出差） | 可能不足 | 如果员工今天请假但昨天的快照显示"在岗" |

可选方案：

A：每日一次（当前设定）

B：每日一次 + 事件触发更新（有重要事件时立即更新）

C：每小时一次（资源消耗增加）

### 五、与现有验证机制的关系

5.9 会议文档《日报内容真实性校验机制》章节已定义四个验证方向：

| 方向 | 内容 | 与 Intelligence Agent 的关系 |
| --- | --- | --- |
| 方向 A：交叉数据源验证 | 与 Git/CRM/日历比对 | Intelligence Agent 负责接入外部数据源（P2） |
| 方向 B：Manager 人工审核 | Manager 在 WebUI 手动确认 | WebUI 面板展示，Intelligence Agent 生成验证信号供 Manager 参考 |
| 方向 C：历史模式检测 | 检测长期异常模式 | Intelligence Agent 基于 intelligence_snapshots 历史数据检测 |
| 方向 D：任务关联验证 | 日报内容与 TaskModel 交叉比对 | Intelligence Agent 在日报提交后自动执行 |

MVP 阶段：方向 B + 方向 D（Intelligence Agent 生成验证信号，Manager 在 WebUI 手动审核）

### 六、对现有代码的影响

需要修改的文件：

| 文件 | 修改内容 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| automage_agents/knowledge/feishu_sync.py | 配置来源从 TOML 改为数据库查询 | 从 FeishuKnowledgeConfig 对象读取 |
| automage_agents/knowledge/feishu_wiki.py | load_feishu_knowledge_config() 支持从 DB 加载 | 只支持 TOML 文件 |
| automage_agents/knowledge/auto_context.py | 新增 organizational_intelligence 检索通道 | 只有 feishu_knowledge 通道 |
| automage_agents/knowledge/local_cache.py | 支持从 intelligence_knowledge_entries 表检索 | 只支持文件缓存 |
| automage_agents/templates/prompt_builder.py | 新增 ## 组织情报上下文 注入段 | 只有 ## 注入的 Feishu 知识库上下文 |
| automage_agents/scheduler/services.py | 聚合结果写入 intelligence_snapshots 表 | 只在内存中计算，不持久化趋势 |
| automage_agents/core/models.py | RuntimeContextV0.input_refs 新增 organizational_intelligence key | 只有 feishu_knowledge |

不需要修改的部分：

| 组件 | 原因 |
| --- | --- |
| automage_agents/skills/staff.py | 日报提交逻辑不变，验证在提交后异步执行 |
| automage_agents/skills/executive.py | Dream 归属待讨论，当前不修改 |
| automage_agents/integrations/router.py | 路由逻辑不变，Intelligence Agent 通过独立接口通信 |
| automage_agents/server/app.py | 后端 API 不变，Intelligence Agent 有自己的 API 端点 |

### 七、新增数据表设计

详见 WebUI PRD 文档《模块七：组织情报管理》3.8.4 节的数据溯源部分。

汇总：

| 表名 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| intelligence_sources | 数据源配置 | MVP |
| intelligence_snapshots | 每日组织快照 | MVP |
| intelligence_knowledge_entries | 动态情报知识条目 | MVP |
| fact_verification_results | 日报验证结果 | P1 |