AutoMage-2 系统开发里程碑计划

项目概述

本计划旨在为AutoMage-2系统的开发提供清晰的里程碑指引，确保团队能够高效协作完成系统框架搭建。系统采用分层架构设计，包含三级节点管理、Schema契约机制和Dream智能分析功能。

核心开发策略

双轨并行开发模式：

- 后端架构与API开发轨道（数据库接口与鉴权，熊锦文）

- Hermes-agent模板与技能开发轨道（客制化，胡文涛）

- 全栈开发作为协调枢纽（系统架构设计：schema结构与各节点决策机制，杨卓；日报汇总与dream整理机制，徐少洋）

里程碑规划

里程碑一：基础架构与契约定义

目标： 完成系统基础架构设计，定义核心契约接口

验收标准：

- 数据库ER图设计完成并通过评审

- 核心API接口文档（Swagger/Postman）定稿

- 三级节点架构图确认

- Schema数据格式规范确定

主要任务：

- 后端开发：设计数据库表结构（users, schema_records, decision_logs）

- 全栈开发：绘制系统架构图，定义API接口规范

- 团队协作：召开契约锁定会议，确认接口字段和数据格式

交付物：

- 数据库设计文档

- API接口文档

- 系统架构图

- Schema规范文档（air jelly）

里程碑二：核心功能并行开发

目标： 完成后端核心逻辑和Hermes-agent模板开发

验收标准：

- 后端API服务稳定运行

- Cron调度框架搭建完成

- 三级Hermes-agent模板库建立

- 数据库读写Skill实现

主要任务：

后端开发轨道：

- 实现分级权限控制和API校验逻辑

- 搭建Cron任务调度器框架

- 开发防滥用中间件机制

- 完成Docker容器化部署

Hermes专家轨道：

- 建立GitHub模板仓库

- 完成三级agent模板（base, line_worker, manager, executive）

- 开发user.md变量注入配置脚本

- 实现数据库读写Skill功能

全栈开发协调：

- 搭建测试环境和Mock服务

- 确保开发环境隔离

- 提供必要的技术支持

交付物：

- 后端API服务

- Hermes-agent模板库

- 数据库操作Skill

- 测试环境配置

里程碑三：系统集成与联调

目标： 完成系统集成，跑通核心业务流程

验收标准：

- Hermes-agent成功调用后端API

- 数据库写入读取验证通过

- Dream机制核心流程跑通

- 用户配置到任务生成闭环完成

主要任务：

- 环境对接：Hermes-agent连接真实后端服务

- 数据穿刺测试：验证数据写入和读取

- 场景闭环测试：用户配置到任务生成全流程验证

- 异常处理：解决跨域、鉴权、格式匹配等问题

交付物：

- 集成测试报告

- 业务流程演示视频

- 系统部署文档

里程碑四：功能完善与优化

目标： 完善系统功能，优化用户体验

验收标准：

- 所有核心功能模块稳定运行

- 用户界面友好易用

- 系统性能满足要求

- 文档资料完整

主要任务：

- 功能完善：补充缺失的业务功能

- 性能优化：提升系统响应速度

- 界面优化：改善用户操作体验

- 文档完善：编写完整的开发和使用文档

交付物：

- 完整的系统功能

- 优化后的用户界面

- 完善的技术文档

团队协作机制

角色分工

| 角色 | 职责 | 主要协作对象 |
| --- | --- | --- |
| 后端开发 | 数据库设计、API实现、服务部署 | 全栈开发、Hermes专家 |
| 全栈开发 | 架构设计、环境搭建、协调沟通 | 后端开发、Hermes专家 |
| Hermes专家 | Agent模板开发、Skill实现、配置管理 | 全栈开发、后端开发 |

协作流程

- 需求对齐：定期召开需求评审会议

- 接口先行：先定义API契约再进行开发

- 环境隔离：开发、测试、生产环境分离

- 持续集成：每日代码提交和集成测试

- 问题跟踪：使用项目管理工具跟踪问题

风险控制措施

技术风险

- 接口变更风险

  - 对策：严格遵循契约优先原则，变更需团队评审

- 数据格式不一致

  - 对策：制定详细的Schema规范，使用数据校验工具

- 性能瓶颈

  - 对策：早期进行性能测试，预留优化时间

协作风险

- 沟通不畅

  - 对策：建立每日站会机制，使用统一的协作工具

- 进度不匹配

  - 对策：制定详细的里程碑计划，定期同步进度

- 技术栈差异

  - 对策：提前统一技术选型，提供必要的技术培训

质量保证

测试策略

- 单元测试：核心模块100%单元测试覆盖

- 集成测试：验证模块间交互

- 系统测试：端到端业务流程测试

- 回归测试：确保新功能不影响现有功能

文档要求

- 开发文档：详细的技术设计文档

- API文档：完整的接口说明文档

- 用户手册：清晰的使用操作指南

- 部署文档：详细的环境部署说明

项目交付

交付内容

- 源代码：完整的项目源代码

- 数据库：数据库设计和初始化脚本

- 配置文件：环境配置和部署配置

- 文档资料：各类技术文档和用户文档

验收标准

- 功能完整性：所有功能按需求实现

- 系统稳定性：通过压力测试和稳定性测试

- 文档完整性：所有文档资料齐全

- 用户满意度：满足用户使用需求

后续规划

迭代计划

- 功能扩展：根据用户反馈扩展新功能

- 性能优化：持续优化系统性能

- 用户体验：不断改进用户界面和交互

- 技术升级：跟踪新技术进行系统升级

维护支持

- Bug修复：及时修复发现的问题

- 版本更新：定期发布新版本

- 技术支持：提供持续的技术支持

- 用户培训：为用户提供必要的培训

总结

本里程碑计划为AutoMage-2系统的开发提供了清晰的路线图，通过分阶段的目标设定和严格的验收标准，确保项目能够按计划稳步推进。团队需要保持密切协作，及时沟通解决问题，共同完成系统的成功交付。